Kapitel 3 ¦ Vorlage ¦ qr.bav.ch/k3 ¦ Delegationsmatrix Wer ist wofür verantwortlich, im Unternehmen und zu Hause?

Delegation scheitert häufig an fehlender Klarheit. Wer entscheidet was? Wer wird gefragt? Wer wird informiert? Diese Vorlage schafft diese Klarheit in zehn Minuten.

Das Dokument enthält zwei Matrizen: eine für berufliche Rollen und Projekte, eine für private Haushalte und Lebensgemeinschaften.

Wissenschaftliche Grundlage Das RACI-Modell basiert auf der Verantwortungsmatrix aus der Projektsteuerung (Jacka & Keller, 2009). Forschung zur Rollenklarheit (Kahn et al., 1964) belegt: Unklare Rollen erzeugen Stress und erhöhen das Kontrollbedürfnis. Klare Delegation ist der strukturelle Gegenentwurf zur Kontrollkultur.

Das RACI-Prinzip

Jede Aufgabe erhält vier Rollen. Jede Person bekommt einen Buchstaben, oder keinen, wenn sie nicht beteiligt ist.

| Kürzel | Bezeichnung | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| V | Verantwortlich | Gesamtverantwortung und Freigabe des Ergebnisses. Pro Aufgabe genau eine Person. |
| D | Durchführend | Wer macht die Arbeit? Kann mehrere Personen umfassen. |
| K | Konsultiert | Wer wird vor der Entscheidung gefragt? Kommunikation in beide Richtungen. |
| I | Informiert | Wer wird nach der Entscheidung informiert? Kommunikation in eine Richtung. |

Goldene Regel Pro Aufgabe gibt es immer genau eine V-Person. Wenn zwei Menschen gleichzeitig verantwortlich sind, ist in Wirklichkeit niemand verantwortlich.

Häufige Fehler bei der Delegation

Fünf Muster, die gute Delegationsabsichten sabotieren.

| Häufiger Fehler | Warum es nicht funktioniert |
| --- | --- |
| Zwei Personen in der V-Rolle | Dann ist niemand wirklich verantwortlich. V ist singular, immer. |
| Zu viele K-Personen | Wer alle konsultiert, koordiniert statt zu delegieren. Konsultation hat einen Preis. |
| I statt K als Absicherung | Manche informieren lieber alle, damit niemand sagen kann, er wusste es nicht. Das ist Rückversicherung, keine Delegation. |
| Matrix ohne Konsequenzen | Eine ausgefüllte Matrix, die niemand kennt, ist Papier. Delegation braucht Commitment. |
| Delegieren ohne Ressourcen | Wer Verantwortung übergibt, muss auch Mittel, Informationen und Befugnisse mitgeben. |

Version 1: Unternehmen und Führung Für Teams, Projekte und Führungsrollen, anpassbar auf jeden Kontext

Trage in die Spaltenköpfe die Namen oder Rollen der beteiligten Personen ein. Füge in jede Zelle den passenden Buchstaben ein: V, D, K oder I.

| Delegationsmatrix Unternehmen ¦ Projekt / Team: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe / Thema | Person / Rolle 1 | Person / Rolle 2 | Person / Rolle 3 | Person / Rolle 4 | Frist | Bemerkung |
| Jahres- und Quartalsplanung |  |  |  |  |  |
| Budgetverantwortung und Freigaben |  |  |  |  |  |
| Einstellungsentscheide |  |  |  |  |  |
| Kundenkommunikation extern |  |  |  |  |  |
| Projektsteuerung und Reporting |  |  |  |  |  |

Reflexionsfragen nach dem Ausfüllen 1. Gab es Zeilen, bei denen du gezögert hast, wer V trägt? Was sagt das über die Rollenklarheit im Team? 2. Steht eine Person in fast jeder Zeile? Was bedeutet das für ihre Belastung und für die Systemabhängigkeit? 3. Welche V-Aufgaben trägst du selbst, die du delegieren könntest?

Version 2: Privatleben und Haushalt Für Paare, Familien, Wohngemeinschaften, Kontrollmuster sichtbar machen

Delegation ist kein Managementbegriff. Wer den Haushalt alleine organisiert, wer immer dasselbe erledigt, wer nie gefragt wird, das sind Kontrollmuster im direktesten Sinn.

| Delegationsmatrix Privat ¦ Haushalt / Lebensgemeinschaft: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe / Thema | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Frist | Bemerkung |
| Finanzen, Budget und Rechnungen |  |  |  |  |  |
| Einkauf und Vorratshaltung |  |  |  |  |  |
| Terminplanung (Arzt, Behörden, Schule) |  |  |  |  |  |
| Kinderbetreuung und -förderung |  |  |  |  |  |
| Haushalt: Reinigung und Organisation |  |  |  |  |  |

Reflexionsfragen nach dem Ausfüllen 1. Steht eine Person bei fast allen Aufgaben mit V oder D? Was kostet das diese Person, und was kostet es der Gemeinschaft? 2. Gibt es Aufgaben, bei denen unklar ist, wer V trägt? Ist diese Unklarheit Gewohnheit oder bewusstes Vermeiden? 3. Was würde sich ändern, wenn ihr diese Matrix gemeinsam ausfüllen würdet?

Echte Delegation ist keine Technik. Sie ist ein Akt des Vertrauens, mit einer klaren Struktur darunter. Fritz J. Bicker ¦ BAV Trend GmbH ¦ bav.ch Selbsttest: kontrolltest.netlify.app ¦ Weitere Inhalte: qr.bav.ch